# LOMAS ALEJANDRO ERP

## Reporte de Programación

Fecha: 24 de julio de 2026

## Objetivo de la sesión

Implementar la primera fase funcional del CRUD del módulo de Usuarios.

## Desarrollo realizado

Se implementó el método listar() en UsuarioDAO, se añadió el método guardar(), se integró PanelUsuarios con UsuarioDAO, se programó la carga automática de usuarios en JTable, se implementó el botón Guardar, el método guardarUsuario(), la limpieza automática del formulario y la actualización inmediata de la tabla.

## Resultados obtenidos

El sistema registra nuevos usuarios en MySQL, muestra mensajes de confirmación, limpia el formulario y actualiza la tabla automáticamente sin reiniciar la aplicación.

## Problemas resueltos

Se ajustó el modelo Usuario para coincidir con la estructura real de la base de datos y se corrigieron detalles de integración entre PanelUsuarios, UsuarioDAO y la base de datos.

## Estado actual

Login, Dashboard, navegación entre paneles, consulta de usuarios y registro de nuevos usuarios funcionando correctamente.

## Siguientes tareas

Implementar selección de registros, edición, eliminación, búsqueda, validaciones y manejo de roles.