# Bitácora de Avances - Lomas Alejandro ERP

Fecha: 18 de julio de 2026
Módulo: Inicio de Sesión (Login)
Versión: v0.4.0

## Objetivo de la sesión

Continuar el desarrollo del módulo de inicio de sesión, estableciendo la comunicación entre Java y MySQL mediante el patrón DAO.

## Avances realizados

Revisión de la estructura del proyecto y organización de paquetes.

Validación de la clase Conexion.java.

Verificación de las tablas roles y usuarios en MySQL.

Comprobación del usuario administrador (admin/admin123) mediante consultas SQL.

Creación de la clase Usuario.java.

Generación del constructor, getters y setters.

Creación de la clase UsuarioDAO.java.

Incorporación de Connection, PreparedStatement, ResultSet y SQLException.

Diseño del método iniciarSesion(String usuario, String contrasena).

Implementación del bloque try-catch.

Preparación de la consulta SQL con PreparedStatement.

Ejecución de la primera consulta desde Java con executeQuery().

Inicio del llenado del objeto Usuario.

Definición de la metodología oficial de desarrollo del ERP.

## Conocimientos adquiridos

Patrón DAO.

Uso de PreparedStatement.

Manejo de SQLException.

Relación entre Modelo, DAO y Base de Datos.

Importancia del código limpio y documentado.

## Estado del proyecto

El módulo Login tiene un avance aproximado del 85 %. La conexión con la base de datos está lista y el método iniciarSesion() está en su etapa final de implementación.

## Pendientes

Completar iniciarSesion().

Conectar FrmLogin con UsuarioDAO.

Abrir FrmPrincipal después del login.

Liberar la versión 1.0.0 del módulo Login.