# Bitácora de Avances - Lomas Alejandro ERP

Fecha: 19 de julio de 2026
Versión: v0.5.0
Módulo: Dashboard

## Objetivo

Finalizar el flujo del Login e iniciar la arquitectura y diseño del Dashboard.

## Avances

Login validado exitosamente contra MySQL.

Mensaje de bienvenida mostrando el nombre del usuario recuperado desde la base de datos.

Creación del formulario FrmPrincipal.

Definición de la arquitectura basada en un solo JFrame.

Creación de pnlMenuLateral, pnlEncabezado y pnlContenido.

Definición de colores institucionales.

Diseño del primer mockup profesional del Dashboard.

Planificación de la navegación mediante JPanel.

## Estado actual

• Login: 100% funcional.
• Dashboard: arquitectura iniciada.
• Próximo módulo: Usuarios.

## Pendientes

Construir menú lateral.

Diseñar encabezado.

Crear tarjetas informativas.

Implementar cambio de paneles.

Iniciar módulo Usuarios.

## Conclusión

Se completó la etapa de autenticación y se establecieron las bases visuales y arquitectónicas del Dashboard, que será el centro de navegación del ERP.